FADESOL

Cahier des Charges — Projet de Fin d’Études

Développement d’une plateforme interne de gestion des tâches
intégrée à ClickUp

React • Python • PostgreSQL • ClickUp API

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Entreprise | Fadesol |
| Encadrant entreprise | Ichraq ESSADEQ |
| Étudiants | Mouhcine Asfoury & Abdelmounim Maani |
| Année universitaire | 2025 / 2026 |
| Nature du document | Document de cadrage fonctionnel et technique |

# Sommaire

Introduction générale

1. Présentation du projet

2. Contexte du projet

3. Problématique

4. Objectifs du projet

5. Périmètre du projet

6. Utilisateurs du système

7. Services concernés

8. Fonctionnalités détaillées

9. Besoins non fonctionnels

10. Technologies utilisées

11. Architecture technique

12. Modèle de données proposé

13. API Backend proposée

14. Interfaces principales

15. Contraintes du projet

16. Planning prévisionnel

17. Livrables attendus

18. Critères de réussite

19. Perspectives d’amélioration

20. Conclusion

# Introduction générale

Dans le contexte actuel de transformation numérique, la gestion efficace des tâches et des projets constitue un enjeu stratégique majeur pour toute organisation. Les entreprises cherchent des outils capables de centraliser leurs processus, d’assurer une meilleure coordination entre leurs équipes et de fournir une visibilité claire sur l’avancement des travaux.

Le présent cahier des charges décrit le cadre fonctionnel et technique du projet de fin d’études intitulé « Développement d’une plateforme interne de gestion des tâches intégrée à ClickUp », réalisé au sein de l’entreprise Fadesol. Ce document constitue le référentiel de travail entre les étudiants, l’encadrant entreprise et l’encadrant académique.

Il présente successivement le contexte et la problématique du projet, les objectifs visés, le périmètre fonctionnel, les choix technologiques, l’architecture technique, le modèle de données, les interfaces envisagées, les contraintes, le planning prévisionnel et les critères de réussite.

# 1. Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme web interne destinée à améliorer la gestion des tâches, des projets, des utilisateurs et de la communication interne au sein de l’entreprise Fadesol.

Cette plateforme permettra de centraliser les demandes internes, d’affecter les tâches aux collaborateurs, de suivre leur avancement, de visualiser les statistiques à travers un tableau de bord, de communiquer via une messagerie instantanée interne, et de synchroniser certaines tâches avec ClickUp via son API.

L’objectif est de ne pas se limiter à l’utilisation de ClickUp comme outil externe, mais de développer une solution interne adaptée aux besoins réels de l’entreprise, tout en exploitant ClickUp comme plateforme de suivi collaborative.

# 2. Contexte du projet

Dans de nombreuses entreprises, la gestion des tâches se fait encore à travers plusieurs outils séparés tels que WhatsApp, Excel, l’e-mail ou des échanges verbaux. Cette approche fragmentée peut entraîner un manque de visibilité, une perte d’informations, des retards dans l’exécution des travaux et une difficulté à suivre les responsabilités de chaque service.

Dans ce contexte, Fadesol souhaite améliorer son organisation interne à travers une solution digitale permettant de mieux structurer les tâches, les projets, les services, les responsabilités et les échanges entre collaborateurs.

La plateforme proposée permettra de répondre à ce besoin en offrant un espace centralisé de gestion, avec une intégration à ClickUp afin d’assurer une meilleure coordination entre les équipes.

# 3. Problématique

Comment concevoir et développer une plateforme interne permettant de centraliser la gestion des tâches, des projets et de la communication interne, tout en assurant une synchronisation avec ClickUp pour améliorer le suivi, la collaboration et la performance organisationnelle au sein de Fadesol ?

# 4. Objectifs du projet

## 4.1 Objectif général

Développer une application web interne de gestion des tâches et des projets, intégrée avec ClickUp, afin d’améliorer l’organisation, le suivi, la communication et la coordination entre les services de l’entreprise.

## 4.2 Objectifs spécifiques

Centraliser la création et le suivi des tâches.

Organiser les tâches par projet, service, priorité et statut.

Gérer les utilisateurs et leurs rôles.

Permettre l’affectation des tâches aux collaborateurs.

Suivre l’avancement à travers un tableau de bord global et par service.

Afficher pour chaque service ses membres, ses tâches et ses statistiques.

Synchroniser certaines tâches avec ClickUp via API.

Réduire la saisie manuelle et améliorer la traçabilité.

Faciliter la communication entre les services grâce à une messagerie instantanée interne.

Générer des statistiques et indicateurs de performance.

# 5. Périmètre du projet

## 5.1 Fonctionnalités incluses dans la première version

Authentification des utilisateurs.

Gestion des rôles.

Gestion des utilisateurs.

Gestion des projets.

Gestion des tâches.

Gestion des sous-tâches.

Affectation des tâches.

Suivi des statuts.

Dashboard statistique global.

Dashboard par service avec membres et statistiques.

Messagerie instantanée interne.

Intégration avec ClickUp API.

Synchronisation des tâches vers ClickUp.

Consultation de l’historique des actions.

Filtrage et recherche des tâches.

Gestion des priorités et deadlines.

## 5.2 Fonctionnalités non incluses dans la première version

Les fonctionnalités suivantes sont exclues du périmètre initial et peuvent être proposées comme perspectives d’amélioration :

Gestion complète de la comptabilité.

Gestion avancée du stock.

Application mobile native.

Intelligence artificielle avancée.

Système ERP complet de l’entreprise.

# 6. Utilisateurs du système

La plateforme est destinée à trois catégories principales d’utilisateurs. Le rôle Direction est fusionné avec le rôle Administrateur afin d’éviter la duplication des droits. La Direction / RH / Administration reste un service dans l’organisation interne, mais pas un rôle applicatif séparé.

| Profil utilisateur | Droits et responsabilités principaux |
| --- | --- |
| Administrateur | Accès complet : gestion des utilisateurs, rôles, services, projets, tâches, sous-tâches, tableaux de bord, messagerie et configuration ClickUp. |
| Manager / Responsable de service | Création des projets et tâches, affectation aux employés, suivi, validation, consultation des statistiques de son service et communication avec les membres. |
| Employé | Consultation de ses tâches, mise à jour du statut, commentaires, signalement des blocages, consultation des échanges liés à son travail. |

# 7. Services concernés

La plateforme devra prendre en compte l’organisation interne de Fadesol. Chaque utilisateur et chaque tâche pourront être liés à un service afin de faciliter le suivi et la répartition des responsabilités. Les services couverts sont les suivants :

Service

Commercial

Technique

Achat

Magasin / Stock

Comptabilité & Management

Direction / RH / Administration

# 8. Fonctionnalités détaillées

## 8.1 Authentification et gestion des comptes

L’application permet aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée. Les fonctionnalités d’authentification comprennent :

Connexion par e-mail et mot de passe.

Déconnexion.

Protection des routes selon le rôle.

Stockage sécurisé des mots de passe.

Génération d’un token JWT.

Gestion des sessions utilisateur.

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Nom | Nom de famille de l’utilisateur |
| Prénom | Prénom de l’utilisateur |
| Email | Adresse e-mail (identifiant de connexion) |
| Mot de passe | Stocké sous forme de hash sécurisé |
| Rôle | Admin, Manager ou Employé |
| Service | Service de rattachement |
| Statut du compte | Actif ou désactivé |
| Date de création | Date d’enregistrement dans le système |

## 8.2 Gestion des utilisateurs

Les fonctionnalités de gestion des utilisateurs permettent à l’administrateur de :

Créer un utilisateur.

Modifier un utilisateur.

Désactiver un utilisateur.

Affecter un rôle.

Affecter un service.

Consulter la liste des utilisateurs.

Filtrer les utilisateurs par rôle ou service.

| Rôle | Niveau d’accès |
| --- | --- |
| Admin | Accès complet |
| Manager | Accès étendu selon le service |
| Employé | Accès limité aux tâches et échanges concernés |

## 8.3 Gestion des projets

Les fonctionnalités de gestion des projets incluent :

Créer un projet.

Modifier un projet.

Supprimer ou archiver un projet.

Affecter un responsable.

Associer des tâches au projet.

Suivre l’état d’avancement du projet.

Afficher les projets par statut.

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre du projet | Intitulé du projet |
| Description | Détail de l’objectif du projet |
| Service concerné | Service responsable du projet |
| Responsable | Utilisateur référent |
| Date de début | Date de lancement |
| Date limite | Échéance du projet |
| Statut | État courant du projet |
| Priorité | Niveau d’importance |
| Progression | Pourcentage d’avancement global |

Statut

Nouveau

En cours

En attente

Bloqué

Terminé

Annulé

## 8.4 Gestion des tâches

La gestion des tâches est la fonctionnalité principale de la plateforme. Elle permet :

Créer une tâche.

Modifier une tâche.

Supprimer ou archiver une tâche.

Affecter une tâche à un utilisateur.

Associer une tâche à un projet.

Définir une priorité.

Définir une date limite.

Changer le statut.

Ajouter une description.

Ajouter des commentaires.

Filtrer les tâches par service, statut, priorité, responsable ou projet.

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre | Intitulé de la tâche |
| Description | Détail de la tâche |
| Projet associé | Projet de rattachement |
| Service concerné | Service responsable |
| Responsable | Utilisateur assigné |
| Priorité | Niveau d’urgence |
| Statut | État courant de la tâche |
| Date de création | Date de saisie |
| Date limite | Échéance |
| Synchronisée avec ClickUp | Oui / Non |
| ClickUp Task ID | Identifiant ClickUp de la tâche synchronisée |

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| Nouveau | Tâche nouvellement créée |
| À faire | En attente de démarrage |
| En cours | Travail en progression |
| En attente | Bloquée par un facteur externe |
| Bloqué | Empêchée par une dépendance |
| À valider | En attente de validation |
| Terminé | Tâche achevée |
| Annulé | Tâche abandonnée |

Priorité

Urgente

Haute

Normale

Faible

## 8.5 Gestion des sous-tâches

Certaines tâches peuvent nécessiter plusieurs actions réparties entre différents services. La gestion des sous-tâches permet :

Créer une sous-tâche.

Lier une sous-tâche à une tâche principale.

Affecter une sous-tâche à un service.

Suivre son statut.

Visualiser la progression globale de la tâche principale.

| Sous-tâche | Service responsable |
| --- | --- |
| Contacter le client | Commercial |
| Diagnostiquer la panne | Technique |
| Vérifier le stock | Magasin / Stock |
| Créer une demande d’achat | Achat |
| Préparer la facturation | Comptabilité & Management |
| Valider la clôture | Direction / RH / Administration |

## 8.6 Dashboard

Le dashboard offre une vision globale et synthétique de l’activité. Il permet de suivre les indicateurs généraux, mais aussi d’analyser l’activité par service afin de connaître les membres, les charges de travail et les performances de chaque service.

Indicateur global

Nombre total de tâches

Tâches en cours

Tâches terminées

Tâches en retard

Tâches bloquées

Tâches par service

Tâches par priorité

Projets en cours

Taux d’avancement global

### 8.6.1 Vue dashboard par service

La plateforme devra proposer une section dédiée à chaque service. Cette section affichera les membres du service et les statistiques liées à leurs tâches.

| Élément affiché par service | Description |
| --- | --- |
| Nom du service | Commercial, Technique, Achat, Magasin / Stock, Comptabilité & Management, Direction / RH / Administration |
| Membres du service | Liste des utilisateurs rattachés au service |
| Nombre total de tâches | Volume global des tâches du service |
| Tâches en cours | Tâches actuellement en progression |
| Tâches terminées | Tâches clôturées avec succès |
| Tâches en retard | Tâches dont la deadline est dépassée |
| Tâches bloquées | Tâches nécessitant une intervention ou une décision |
| Taux d’avancement | Pourcentage global de progression du service |
| Charge par membre | Répartition des tâches entre les membres du service |

Graphiques recommandés :

Graphique des tâches par statut.

Graphique des tâches par service.

Graphique des tâches terminées par semaine.

Tableau des tâches en retard.

Liste des tâches urgentes.

Carte statistique par service avec les membres et leur charge de travail.

## 8.7 Messagerie instantanée interne

La messagerie instantanée interne devient une fonctionnalité principale de la plateforme. Elle permet aux utilisateurs de communiquer directement au sein de l’application, notamment autour des projets, des tâches et des besoins interservices.

Envoyer et recevoir des messages entre utilisateurs.

Créer des conversations individuelles ou par service.

Associer une discussion à une tâche ou à un projet.

Consulter l’historique des échanges.

Notifier les utilisateurs lors d’un nouveau message.

Faciliter la coordination entre les services sans dépendre uniquement de WhatsApp ou de l’e-mail.

| Champ message | Description |
| --- | --- |
| Expéditeur | Utilisateur qui envoie le message |
| Destinataire | Utilisateur ou groupe/service ciblé |
| Contenu | Texte du message |
| Date d’envoi | Date et heure du message |
| Tâche associée | Référence optionnelle vers une tâche |
| Projet associé | Référence optionnelle vers un projet |
| Statut de lecture | Lu / non lu |

## 8.8 Intégration avec ClickUp API

L’intégration ClickUp représente la partie technique forte du projet. L’objectif est de permettre à la plateforme interne de communiquer avec ClickUp afin de synchroniser les tâches importantes.

Connecter l’application à ClickUp via API Token.

Récupérer les espaces et listes ClickUp.

Envoyer une tâche vers ClickUp.

Stocker l’identifiant ClickUp de la tâche.

Éviter les doublons.

Afficher si une tâche est synchronisée ou non.

Mettre à jour une tâche synchronisée si nécessaire.

| Étape | Action |
| --- | --- |
| 1 | Le manager crée une tâche dans la plateforme interne. |
| 2 | Il coche l’option « Synchroniser avec ClickUp ». |
| 3 | Le backend envoie les données à l’API ClickUp. |
| 4 | ClickUp crée la tâche dans la liste choisie. |
| 5 | L’application sauvegarde le ClickUp Task ID dans la base de données. |
| 6 | Le manager peut suivre la tâche dans les deux systèmes. |

## 8.9 Reporting

Afficher les statistiques.

Filtrer les résultats par période.

Filtrer par service.

Afficher les tâches en retard.

Exporter un rapport simple au format PDF ou Excel (version future).

# 9. Besoins non fonctionnels

## 9.1 Sécurité

Mots de passe chiffrés.

Authentification par JWT.

Accès limité selon le rôle.

Protection des routes API.

Validation des données côté backend.

Protection des messages internes et accès limité aux conversations autorisées.

## 9.2 Performance

Chargement rapide des pages.

Requêtes API optimisées.

Pagination pour les grandes listes.

Filtrage côté backend.

Gestion fluide des messages et notifications internes.

## 9.3 Ergonomie

Interface simple et claire.

Design professionnel.

Dashboard lisible.

Navigation par barre latérale.

Responsive design.

Messagerie facile d’accès depuis les projets et tâches.

## 9.4 Maintenabilité

Architecture propre.

Séparation frontend / backend.

Code organisé par modules.

Documentation des routes API.

Variables sensibles stockées dans un fichier .env.

## 9.5 Traçabilité

Conserver la date de création.

Conserver la date de mise à jour.

Identifier l’utilisateur responsable de chaque action.

Historiser les synchronisations ClickUp.

Conserver l’historique des échanges liés aux tâches et projets.

# 10. Technologies utilisées

| Couche | Technologies |
| --- | --- |
| Frontend | React, Vite, Tailwind CSS, Axios, React Router |
| Backend | Python, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, JWT, Uvicorn, WebSocket pour la messagerie instantanée |
| Base de données | PostgreSQL |
| Intégration externe | ClickUp API |
| Outils de développement | Visual Studio Code, Postman, Git/GitHub, Docker (optionnel) |

# 11. Architecture technique

L’architecture proposée suit une séparation claire entre le frontend, le backend, la base de données et l’API externe. Elle repose sur un modèle en couches.

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Présentation (Frontend) | React / Vite / Tailwind | Interface utilisateur, interaction avec le backend via Axios |
| Logique métier (Backend) | Python / FastAPI | Authentification, gestion des projets, tâches, dashboard, messagerie et communication ClickUp |
| Communication temps réel | WebSocket | Échanges instantanés entre utilisateurs |
| Persistance des données | PostgreSQL | Stockage de toutes les données internes de l’application |
| Intégration externe | ClickUp API | Synchronisation des tâches sélectionnées vers l’espace ClickUp de l’entreprise |

Utilisateur → Frontend React → Backend FastAPI → PostgreSQL / WebSocket / ClickUp API

# 12. Modèle de données proposé

Le modèle de données comprend les tables principales ci-dessous. Les tables de services et de messagerie ont été ajoutées afin de répondre aux nouveaux besoins fonctionnels.

## 12.1 Table users

| Champ | Type / Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant unique (clé primaire) |
| first_name | Prénom de l’utilisateur |
| last_name | Nom de l’utilisateur |
| email | Adresse e-mail unique |
| password_hash | Mot de passe chiffré |
| role | Rôle de l’utilisateur (Admin, Manager, Employé) |
| service_id | Référence vers le service de rattachement |
| is_active | Indicateur d’activation du compte |
| created_at | Date de création du compte |

## 12.2 Table services

| Champ | Type / Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant unique (clé primaire) |
| name | Nom du service |
| description | Description du service |
| manager_id | Responsable du service |
| created_at | Date de création |

## 12.3 Table projects

| Champ | Type / Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant unique (clé primaire) |
| title | Titre du projet |
| description | Description détaillée |
| service_id | Service concerné |
| responsible_id | Référence vers l’utilisateur responsable |
| status | Statut courant du projet |
| priority | Niveau de priorité |
| start_date | Date de début |
| due_date | Date d’échéance |
| created_at | Date de création |
| updated_at | Date de dernière mise à jour |

## 12.4 Table tasks

| Champ | Type / Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant unique (clé primaire) |
| title | Titre de la tâche |
| description | Description détaillée |
| project_id | Référence vers le projet associé |
| assigned_to | Référence vers l’utilisateur assigné |
| service_id | Service responsable |
| status | Statut courant |
| priority | Niveau de priorité |
| due_date | Date limite |
| is_synced_clickup | Indicateur de synchronisation ClickUp |
| clickup_task_id | Identifiant ClickUp de la tâche synchronisée |
| created_at | Date de création |
| updated_at | Date de dernière mise à jour |

## 12.5 Table subtasks

| Champ | Type / Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant unique (clé primaire) |
| title | Titre de la sous-tâche |
| description | Description détaillée |
| task_id | Référence vers la tâche parente |
| assigned_to | Référence vers l’utilisateur assigné |
| service_id | Service responsable |
| status | Statut courant |
| priority | Niveau de priorité |
| due_date | Date limite |
| created_at | Date de création |
| updated_at | Date de dernière mise à jour |

## 12.6 Table messages

| Champ | Type / Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant unique (clé primaire) |
| sender_id | Utilisateur expéditeur |
| receiver_id | Utilisateur destinataire optionnel |
| service_id | Conversation liée à un service optionnel |
| task_id | Tâche associée optionnelle |
| project_id | Projet associé optionnel |
| content | Contenu du message |
| is_read | Indicateur de lecture |
| created_at | Date et heure d’envoi |

## 12.7 Table clickup_sync_logs

| Champ | Type / Description |
| --- | --- |
| id | Identifiant unique (clé primaire) |
| task_id | Référence vers la tâche synchronisée |
| clickup_task_id | Identifiant ClickUp attribué |
| sync_status | Résultat de la synchronisation |
| sync_message | Message de retour ou d’erreur |
| created_at | Date et heure de la synchronisation |

# 13. API Backend proposée

Le backend FastAPI expose les routes RESTful suivantes, organisées par domaine fonctionnel. Chaque route est protégée selon le rôle de l’utilisateur.

## 13.1 Authentification

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| POST | /auth/login |
| POST | /auth/register |
| GET | /auth/me |

## 13.2 Utilisateurs

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /users |
| POST | /users |
| GET | /users/{id} |
| PUT | /users/{id} |
| DELETE | /users/{id} |

## 13.3 Services

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /services |
| GET | /services/{id}/members |
| GET | /services/{id}/statistics |

## 13.4 Projets

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /projects |
| POST | /projects |
| GET | /projects/{id} |
| PUT | /projects/{id} |
| DELETE | /projects/{id} |

## 13.5 Tâches

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /tasks |
| POST | /tasks |
| GET | /tasks/{id} |
| PUT | /tasks/{id} |
| DELETE | /tasks/{id} |
| PATCH | /tasks/{id}/status |

## 13.6 Sous-tâches

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /tasks/{task_id}/subtasks |
| POST | /tasks/{task_id}/subtasks |
| PUT | /subtasks/{id} |
| DELETE | /subtasks/{id} |

## 13.7 Messagerie instantanée

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /messages/conversations |
| GET | /messages/{conversation_id} |
| POST | /messages |
| PATCH | /messages/{id}/read |
| WebSocket | /ws/messages |

## 13.8 Intégration ClickUp

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /clickup/spaces |
| GET | /clickup/lists |
| POST | /clickup/sync-task/{task_id} |

## 13.9 Dashboard

| Méthode | Route |
| --- | --- |
| GET | /dashboard/statistics |
| GET | /dashboard/tasks-by-status |
| GET | /dashboard/tasks-by-service |
| GET | /dashboard/late-tasks |
| GET | /dashboard/services-overview |
| GET | /dashboard/service/{service_id} |

# 14. Interfaces principales

| Interface | Éléments fonctionnels |
| --- | --- |
| Page Login | Champ e-mail, champ mot de passe, bouton « Se connecter », message d’erreur. |
| Dashboard global | Cartes statistiques, graphiques, tâches urgentes, tâches en retard, dernières activités. |
| Dashboard par service | Liste des services, membres de chaque service, tâches par service, charge par membre, taux d’avancement. |
| Page Projets | Liste des projets, filtres, bouton « Nouveau projet », statut, responsable, progression. |
| Page Tâches | Table des tâches, filtres par service / statut / priorité, bouton « Nouvelle tâche », actions modifier / supprimer / synchroniser avec ClickUp. |
| Page Création de tâche | Titre, description, projet, service, responsable, priorité, date limite, option « Synchroniser avec ClickUp ». |
| Page Utilisateurs | Liste des utilisateurs, rôle, service, statut, bouton « Ajouter utilisateur ». |
| Page Messagerie | Liste des conversations, messages, envoi de message, conversation par utilisateur ou par service, lien avec tâche ou projet. |
| Page ClickUp Integration | Statut de connexion ClickUp, liste des espaces, liste des listes disponibles, bouton « Synchroniser », historique des synchronisations. |

# 15. Contraintes du projet

## 15.1 Contraintes techniques

Respecter l’architecture frontend / backend.

Utiliser PostgreSQL comme base de données.

Sécuriser l’API avec JWT.

Stocker le token ClickUp dans un fichier .env.

Ne pas exposer le token côté frontend.

Sécuriser les échanges de la messagerie instantanée.

## 15.2 Contraintes organisationnelles

Valider les besoins avec l’encadrant entreprise.

Adapter la solution aux services réels de Fadesol.

Respecter l’organisation existante.

Éviter de modifier les données réelles ClickUp sans validation préalable.

## 15.3 Contraintes de temps

Le projet doit être réalisé dans la durée du stage PFE, avec une première version fonctionnelle prioritaire.

# 16. Planning prévisionnel

| Phase | Durée estimée | Travail prévu |
| --- | --- | --- |
| Analyse de l’existant | 1 semaine | Collecte des besoins, analyse organisationnelle |
| Cahier des charges | 1 semaine | Définition des fonctionnalités et de l’architecture |
| Conception | 1 semaine | Maquettes, base de données, design de l’API |
| Backend FastAPI | 2 semaines | Authentification, utilisateurs, projets, tâches, messagerie |
| Frontend React | 2 semaines | Interfaces, dashboard, formulaires, messagerie |
| Intégration ClickUp | 1 semaine | API ClickUp, synchronisation |
| Tests et correction | 1 semaine | Tests fonctionnels, validation |
| Rapport et soutenance | 1 semaine | Rapport, slides, préparation orale |

# 17. Livrables attendus

| # | Livrable |
| --- | --- |
| 1 | Cahier des charges |
| 2 | Application web frontend (React) |
| 3 | API backend (FastAPI) |
| 4 | Base de données PostgreSQL |
| 5 | Module d’intégration ClickUp |
| 6 | Dashboard statistique global et par service |
| 7 | Module de messagerie instantanée interne |
| 8 | Documentation technique |
| 9 | Rapport final PFE |
| 10 | Présentation de soutenance |

# 18. Critères de réussite

| # | Critère de réussite |
| --- | --- |
| 1 | L’utilisateur peut se connecter à la plateforme. |
| 2 | Les utilisateurs peuvent être gérés avec trois rôles : Admin, Manager et Employé. |
| 3 | Les projets peuvent être créés et suivis. |
| 4 | Les tâches peuvent être créées, affectées et suivies. |
| 5 | Les statuts des tâches peuvent être mis à jour. |
| 6 | Le dashboard global affiche des statistiques utiles et lisibles. |
| 7 | Le dashboard par service affiche les membres et les statistiques de chaque service. |
| 8 | Les utilisateurs peuvent échanger via la messagerie instantanée interne. |
| 9 | Une tâche peut être synchronisée avec ClickUp. |
| 10 | Les données sont stockées correctement dans PostgreSQL. |
| 11 | L’interface est claire, professionnelle et fonctionnelle. |

# 19. Perspectives d’amélioration

Notifications automatiques avancées.

Import de données depuis Excel / CSV.

Export de rapports au format PDF.

Gestion avancée des workflows.

Application mobile native.

Intégration e-mail.

Automatisations ClickUp avancées.

Intelligence artificielle pour la classification automatique des tâches.

Module complet de reporting décisionnel.

# 20. Conclusion

Ce projet vise à développer une solution digitale interne permettant à Fadesol de mieux gérer ses tâches, ses projets, ses responsabilités et sa communication interne. Grâce à l’intégration avec ClickUp, la plateforme assure une meilleure synchronisation entre le système interne et l’outil collaboratif utilisé par l’entreprise.

Le projet présente une forte valeur ajoutée, car il combine l’analyse organisationnelle, le développement logiciel, la gestion de base de données, l’intégration API, la messagerie interne et la visualisation des données à travers un dashboard global et par service. Il constitue ainsi un projet PFE complet, professionnel et adapté au parcours de développement web et logiciel.

Ce cahier des charges constitue le document de référence partagé entre les étudiants, l’encadrant entreprise et l’encadrant académique, et servira de base à toutes les phases de réalisation du projet.